Acta de Inicio del Proyecto C.I.S.P.P.H.

Luis David Caicedo Rodríguez

Edisson David Vargas Castiblanco

Javier Santiago Pérez Tobon

Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central (ETITC)

Tecnología en Desarrollo de Software

Diseño de Software I

José Del Carmen Ortega Castro

26 de octubre de 2026

Acta de Inicio del Proyecto C.I.S.P.P.H.

Información general del proyecto

Este documento sigue el formato de acta de inicio de la asignatura para 2026. La versión 2.0 reemplaza a la versión del 21 de agosto de 2026.

Tabla 1

Datos generales del proyecto

| Campo | Información |
| --- | --- |
| Nombre del proyecto | C.I.S.P.P.H. – Control de Ingreso y Salida para Parqueaderos de Propiedad Horizontal |
| Código | CISPPH_Mark1 (código provisional) |
| Product Owner | Luis David Caicedo Rodríguez |
| Scrum Master | Edisson David Vargas Castiblanco |
| Team Developer | Javier Santiago Pérez Tobon (asignación del 26/08/2026; cualquier cambio se registra en la sección de registro de cambios) |
| Dependencia | Asignatura Diseño de Software I, Tecnología en Desarrollo de Software, ETITC |
| Docente | José Del Carmen Ortega Castro |
| Fecha de inicio | 14/08/2026 |
| Fecha de finalización estimada | 21/11/2026 |
| Versión y fecha | 2.0 – 26/10/2026 |

Nota. Fuente: Bitácora de contexto del proyecto (corte 28/08/2026) y decisiones posteriores del equipo.

Descripción del proyecto

Objetivo

Diseñar y construir un prototipo de solución de software para apoyar el control de ingreso y salida de vehículos en parqueaderos de propiedad horizontal, demostrando un proceso completo de ingeniería de software: análisis del problema, requisitos, modelado, diseño, prototipo, pruebas y documentación.

Alcance

El proyecto comprende el análisis, el diseño y el prototipado de un sistema de control vehicular para el conjunto residencial Robles del Norte P.H., con base en la Ruta Metodológica del docente. Incluye la documentación del expediente de diseño, un simulador interactivo (Godot) que permite ensayar el proceso y un prototipo de control de acceso con microcontrolador Arduino, cuya lógica se verifica con pruebas automáticas.

Exclusiones

• Un sistema completo de administración de propiedad horizontal (cartera, asambleas, pólizas, zonas sociales).

• Tarifas, minutos de gracia, cobros y cualquier regla económica, mientras no estén definidos por el órgano de administración del caso.

• Integración con cámaras reales o con lectura automática de placas en producción, salvo que el Estado del Arte la justifique y el docente la apruebe.

• Uso con datos de personas reales sin autorización de tratamiento.

Requisitos de alto nivel

Funcionales (resumen del documento de requisitos)

• Registrar el ingreso y la salida de vehículos asociando ambos eventos (RF-001, RF-002).

• Gestionar vehículos de residentes y propietarios (RF-003).

• Autorizar y registrar visitas con vehículo (RF-004).

• Consultar la disponibilidad de parqueaderos y el historial de accesos (RF-005, RF-006).

• Autenticar usuarios y controlar permisos por rol; cerrar sesión (RF-007, RF-008).

• Asignar parqueaderos y generar reportes (RF-009, RF-010, condicionados al alcance).

No funcionales

Seguridad y control de acceso, protección de datos personales (Ley 1581 de 2012; Congreso de Colombia, 2012), rendimiento del registro (umbral propuesto de 3 s), usabilidad (máximo de 5 pasos, umbral propuesto), manejo de fallas de conexión, trazabilidad de registros y accesibilidad visual. Los umbrales son propuestas del equipo, no mediciones ni acuerdos.

Partes interesadas y responsabilidades

Tabla 2

Partes interesadas

| Parte interesada | Responsabilidad |
| --- | --- |
| Docente José Del Carmen Ortega Castro | Orienta, revisa y valida los entregables; solo el docente da el estado «Hecho». |
| Luis David Caicedo Rodríguez (Product Owner) | Prioriza el trabajo, define el alcance del producto y mantiene la trazabilidad entre problema, requisitos y solución. |
| Edisson David Vargas Castiblanco (Scrum Master) | Facilita la organización, el seguimiento en Trello y la planeación de los sprints. |
| Javier Santiago Pérez Tobon (Team Developer) | Análisis técnico, modelado, diseño y construcción, según la Definición de Roles. |
| Actores del caso | Administradora, guardas, residentes y visitantes del conjunto; no integran el equipo del proyecto. |

Nota. Fuente: Definición de Roles del Equipo (26/08/2026).

Plan de comunicación, presupuesto y riesgos

Comunicación

El equipo trabaja en las clases de los jueves y viernes y mantiene seguimiento en el tablero de Trello C.I.S.P.P.H. La documentación completa se conserva en OneDrive y el código y el simulador en el repositorio de GitHub SrMrLDavid/CISPPH.

Presupuesto

No hay presupuesto asignado: es un proyecto académico sin patrocinador externo. El equipo usa herramientas gratuitas o de acceso académico.

Riesgos

Tabla 3

Riesgos del proyecto

| Riesgo | Efecto | Mitigación |
| --- | --- | --- |
| Plazo muy corto (4.º corte; cierre el 21/11/2026) | Entregables incompletos | Sprints semanales y priorización por la rúbrica de la guía. |
| Concentración del trabajo en pocos integrantes | Retrasos y errores | Reparto por roles y registro de contribuciones. |
| Requisitos sin validación externa | Los requisitos pueden cambiar al validarlos | Mantener cada requisito como propuesto hasta que el docente o la administración lo validen. |
| Definiciones sin aprobar (categorías VIS/VIP/No VIP, reglas de cobro) | Reglas sin acuerdo | Tratarlas como definición de trabajo; no fijar tarifas. |
| Incumplimiento de normas de datos personales | Riesgo legal en un uso real | Aplicar minimización y aviso de tratamiento; usar solo datos de prueba. |

Nota. Elaboración propia.

Registro de la reunión de inicio

Las decisiones de organización del proyecto se registran a continuación con la fecha que consta en la bitácora.

Tabla 4

Registro histórico de decisiones

| Fecha | Decisión o acuerdo | Fuente |
| --- | --- | --- |
| 14/08/2026 | Inicio formal del proyecto; el equipo elige C.I.S.P.P.H. entre las alternativas de la asignatura. | Bitácora |
| 25/08/2026 | Se amplía el alcance con normativa, requisitos, actores, Product y Sprint Backlog, BPMN y mockups. | Bitácora |
| 26/08/2026 | Asignación de roles: Product Owner, Scrum Master y Team Developer. | Definición de Roles |
| 26/08/2026 | Trello con cuatro columnas (Lista de tareas, En proceso, Validando, Hecho); «Hecho» solo tras la validación del docente. | Bitácora |
| 27/08/2026 | Se adopta la Ruta Metodológica de nueve bloques. | Bitácora |
| 25/09/2026 | Reparto de tareas por roles. | Bitácora |
| 26/10/2026 | Todos los documentos pasan a formato APA 7 con el encabezado institucional. | Equipo |

Nota. La fecha de cada decisión corresponde a la que consta en la fuente indicada.

Registro de cambios, distribución y puntos pendientes

Tabla 5

Registro de cambios

| Versión | Fecha | Cambio |
| --- | --- | --- |
| 1.0 | 21/08/2026 | Versión inicial adaptada al formato de la asignatura. |
| 2.0 | 26/10/2026 | Roles asignados; formato APA 7; fechas y riesgos actualizados. |

Distribución. Docente y los tres integrantes del equipo, mediante OneDrive (carpeta 01_Gestion_Proyecto) y el repositorio de GitHub.

Puntos pendientes. (a) Revisión y aprobación del docente; (b) fecha del segundo corte y de la sustentación; (c) confirmar si se aplican los pesos del syllabus o los de la rúbrica sugerida; (d) acuerdo con el docente sobre el reparto del trabajo restante.

Aprobaciones

Tabla 6

Aprobaciones

| Nombre | Rol | Firma | Fecha |
| --- | --- | --- | --- |
| Luis David Caicedo Rodríguez | Product Owner |  |  |
| Edisson David Vargas Castiblanco | Scrum Master |  |  |
| Javier Santiago Pérez Tobon | Team Developer |  |  |
| José Del Carmen Ortega Castro | Docente |  |  |

Nota. Sin firmas hasta que el equipo y el docente revisen el documento.

Referencias

Congreso de Colombia. (2012, 17 de octubre). Ley 1581 de 2012: Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales.